## Slide 1: 토이프로젝트 4주차 (2023.05.22~2023.05.25) 주간보고
프로젝트 | 수행사 | 담당 | 진행 계획(%) | 금주 실적(%) | 진행상황
토이 프로젝트 | ㈜인젠트 | 장재욱 | 25.00% | 25.00% | 
중점업무 | 금주 실적 (05/22~05/25) | 차주 계획 (05/30~06/02)
 | 메인 화면 개발 공통 업무 화면 개발 수신 업무 화면 개발 | 데이터 1차 이행 여신 업무 화면 개발
이슈 & 리스크 | 데이터 1차 이행 계획 변경 (05/30~05/31)
주요 보고 사항 | 메인 화면 개발 공통 업무 화면 개발 수신 업무 화면 개발
지연항목 및 Catch-up Plan | -