## Slide 1: 토이프로젝트 9주차 (2023.06.26~2023.06.30) 주간보고
프로젝트 | 수행사 | 담당 | 진행 계획(%) | 금주 실적(%) | 진행상황
토이 프로젝트 | ㈜인젠트 | 장재욱 | 95.00% | 100.00% | 
중점업무 | 금주 실적 (05/28~06/02) | 차주 계획 (06/05~06/09)
 | 서버에 프로젝트 올리기 Delete Batch 개발 및 테스트 운영자 매뉴얼 작성 | 사용자 매뉴얼 작성 발표
이슈 & 리스크 | 
주요 보고 사항 | 서버에 프로젝트 올리기 Delete Batch 개발 및 테스트 운영자 매뉴얼 작성
지연항목 및 Catch-up Plan |